POS RESTAURANTE

Sistema de Punto de Venta

Samaná, República Dominicana

| Cliente | Restaurante Samaná |
| --- | --- |
| Desarrollador | Alexander (Auron Suite) |
| Versión | 1.0 — Documento inicial |
| Fecha | Junio 2026 |
| Estado | En planificación |

Documento de Proyecto · Confidencial

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe la planificación completa del sistema POS (Punto de Venta) para un restaurante de comidas típicas de Samaná, República Dominicana. El sistema cubrirá la operación completa: toma de órdenes, gestión de cocina en tiempo real, cobro con métodos de pago locales y emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) según la Ley 32-23 de la DGII.

### Contexto del negocio

- Restaurante de comidas típicas — pescados, mariscos y platos dominicanos

- 10 mesas, operación en Samaná

- Personal: 2 administradores, 2 meseras, 1 cocinero, 1 utility/stewart

- Actualmente toman órdenes en papel — sin sistema digital

- Obligados por la DGII a emitir e-CF (Ley 32-23, plazo vencido mayo 2026)

### Objetivo principal

Desarrollar un sistema POS completo, con soporte offline, integración e-CF y diferenciales de mercado que permitan escalar el producto a otros restaurantes de la región.

# 2. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django + DRF + Channels | Stack conocido del desarrollador, robusto para APIs REST y WebSocket |
| Frontend/POS | React + Vite + PWA | Experiencia táctil fluida, soporte offline como Progressive Web App |
| Base de datos | PostgreSQL | Robustez, soporte JSON, resguardo 10 años requerido por DGII |
| Tiempo real | Django Channels + Redis | WebSocket para pantalla de cocina, funciona en LAN sin internet |
| Tareas async | Celery + Redis | Cola de e-CF pendientes, sync offline, reportes, WhatsApp |
| e-CF BaaS | Alanube o ef2 | Intermediario DGII — maneja certificados digitales y firma XML |
| Pagos | CardNET / Azul + Efectivo | Procesadores locales RD — Stripe no opera en el país |
| WhatsApp | Twilio API | Envío de e-CF en PDF al cliente — ya integrado en Auron Suite |
| Impresión | python-escpos | Impresora térmica para comandas y recibos |
| Deploy | VPS + Docker + Nginx | Mismo patrón de Auron Suite |

### Nota sobre pagos en RD

Stripe no tiene cobertura operativa en República Dominicana. Los métodos de pago integrados serán: efectivo (con cálculo automático de cambio), tarjeta vía CardNET/Azul, transferencia bancaria y pago mixto (combinación de métodos).

# 3. Módulos del Sistema

## 3.1 Gestión de Mesas

- Vista de las 10 mesas con estado en tiempo real: libre, ocupada, pidiendo cuenta

- Indicador de tiempo transcurrido por mesa

- Asignación de mesera por mesa

- Actualización instantánea en todos los dispositivos vía WebSocket

- ★ Alerta visual si una mesa lleva más de X minutos sin actividad

## 3.2 Toma de Órdenes

- Menú organizado por categorías: Pescados, Mariscos, Carnes, Bebidas, Postres

- Agregado de ítems con cantidad y modificadores (sin sal, extra limón, término de cocción)

- Edición de la orden antes de enviar a cocina

- Notas especiales por orden o por ítem

- ★ Modificadores guardados y visibles en pantalla de cocina

- ★ Soporte offline — órdenes guardadas en IndexedDB si no hay internet

## 3.3 Pantalla de Cocina

- Comandas en tiempo real vía WebSocket

- Marca de ítems listos uno por uno

- Notificación a mesera cuando su plato está listo

- ★ Alerta roja si un ítem lleva más de 15 minutos sin marcar

- ★ Funciona en LAN local aunque no haya internet

## 3.4 Cobro y Facturación

- Cálculo automático: subtotal, ITBIS 18%, propina sugerida (10%, 15%, 18%)

- Métodos de pago: efectivo, CardNET, transferencia, pago mixto

- Cálculo de cambio en efectivo

- ★ División de cuenta por comensal

- Campo RNC/cédula opcional — determina tipo de e-CF automáticamente

- Número de teléfono para envío de e-CF por WhatsApp

## 3.5 Emisión de e-CF (DGII)

- Tipo 02 — Consumidor final (sin RNC, mayoría de casos)

- Tipo 01 — Crédito fiscal (cliente con RNC)

- Tipo 04 — Nota de crédito / anulación

- Integración con BaaS (Alanube o ef2) — sin necesidad de certificados propios

- Cola de e-CF pendientes procesada automáticamente al recuperar internet (Celery)

- ★ Envío de PDF + QR al cliente por WhatsApp

## 3.6 Reportes y Dashboard

- Ventas del día en tiempo real para los dueños

- ITBIS cobrado — facilita declaración 607

- Productos más vendidos

- ★ Reporte de merma — qué no se vendió y en qué cantidad

- ★ Dashboard en tiempo real accesible desde el teléfono de los dueños

# 4. Roles y Permisos

| Función | Admin | Mesera | Cocinero | Utility | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver mesas | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Vista del estado de las 10 mesas |
| Abrir mesa / orden | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Iniciar una nueva orden en una mesa |
| Tomar orden | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Agregar ítems del menú a la orden |
| Ver cocina | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Pantalla de comandas activas |
| Marcar ítem listo | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Cocinero confirma plato terminado |
| Cobrar orden | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Procesar pago y emitir e-CF |
| Anular orden / e-CF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Solo administradores pueden anular |
| Ver reportes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Dashboard de ventas y ITBIS |
| Gestionar menú | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Agregar/editar productos y precios |
| Abrir/cerrar caja | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Arqueo diario de caja |

El rol Utility/Stewart no tiene acceso al sistema — su función es operativa en el local, no digital.

# 5. Flujo Operativo de una Orden

### Ciclo completo desde mesa abierta hasta e-CF emitido

- MESA ABIERTA — Mesera selecciona mesa libre en su tablet. Sistema la marca como ocupada en tiempo real para todos los dispositivos. Se registra hora de apertura.

- TOMA DE ORDEN — Mesera navega el menú por categorías, agrega ítems con modificadores (sin sal, extra limón, término de cocción). Puede editar antes de confirmar.

- ENVÍO A COCINA — Al confirmar, la comanda aparece en la pantalla de cocina vía WebSocket en menos de 1 segundo. Si no hay internet, se guarda offline y se envía cuando se recupera la red local (LAN).

- PREPARACIÓN — Cocinero ve los ítems de cada mesa, los marca uno a uno conforme los termina. Sistema alerta si un ítem lleva más de 15 minutos sin marcar.

- NOTIFICACIÓN — Al marcar un ítem como listo, la mesera recibe notificación en su dispositivo.

- CUENTA — Mesera genera la pre-cuenta. Sistema calcula subtotal, ITBIS 18% y propina sugerida. Opción de dividir entre comensales.

- COBRO — Se selecciona método de pago (efectivo, CardNET, transferencia o mixto). Si es efectivo, se calcula el cambio automáticamente.

- e-CF — Sistema determina tipo: Tipo 02 si no hay RNC, Tipo 01 si el cliente provee RNC. Se hace POST al BaaS (Alanube/ef2). Si no hay internet, queda en cola Celery para sync automático.

- ENTREGA — e-CF aprobado se envía al cliente por WhatsApp (PDF + QR). Opcionalmente se imprime en térmica. Mesa queda libre automáticamente.

### Modo offline — crítico en LATAM

- Las meseras pueden seguir tomando órdenes sin internet (IndexedDB en el navegador)

- La pantalla de cocina funciona en la red LAN local del restaurante

- El e-CF NO se puede emitir sin internet — queda pendiente con estado "en cola"

- Al recuperar conexión, Celery procesa automáticamente todos los e-CF pendientes

- Indicador visual permanente del estado de conexión en todas las pantallas

# 6. Modelo de Datos — Entidades Principales

## Table (Mesa)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| number | Integer | Número de la mesa (1-10) |
| status | Enum | free ¦ occupied ¦ billing |
| opened_at | DateTime | Hora en que se ocupó la mesa |
| assigned_to | FK User | Mesera asignada |
| minutes_occupied | Property | Minutos desde apertura (calculado) |

## Order (Orden)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| table | FK Table | Mesa de la orden |
| waitress | FK User | Mesera que tomó la orden |
| status | Enum | open ¦ billing ¦ paid ¦ void |
| diners | Integer | Número de comensales |
| offline_id | CharField | UUID del cliente para sync offline |
| synced | Boolean | Si fue sincronizado al servidor |

## OrderItem (Ítem de orden)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| menu_item | FK MenuItem | Producto del menú |
| name | CharField | Snapshot del nombre al momento del pedido |
| unit_price | Decimal | Precio unitario al momento del pedido |
| quantity | Integer | Cantidad pedida |
| modifiers | JSONField | ["sin sal", "extra limón"] |
| status | Enum | pending ¦ preparing ¦ ready ¦ delivered |
| minutes_waiting | Property | Minutos esperando en cocina (calculado) |

## ECFDocument (Comprobante Fiscal)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| order | OneToOne | Orden que genera el comprobante |
| ecf_type | Enum | 01 crédito fiscal ¦ 02 consumidor ¦ 04 nota crédito |
| rnc | CharField | RNC del cliente (opcional) |
| ecf_number | CharField | Número e-NCF asignado por la DGII |
| status | Enum | pending ¦ approved ¦ rejected ¦ failed |
| pdf_url | URLField | URL del PDF del comprobante |
| whatsapp_sent | Boolean | Si fue enviado por WhatsApp |
| retries | Integer | Intentos de emisión (max 5, Celery retry) |

# 7. User Stories por Rol

## Mesera

- Como mesera, quiero ver el estado de todas las mesas de un vistazo para saber cuáles están libres.

- Como mesera, quiero tomar una orden tocando los platos en pantalla para no cometer errores de escritura.

- Como mesera, quiero agregar modificadores a cada plato (sin sal, extra limón) para comunicar exactamente lo que pide el cliente.

- Como mesera, quiero recibir una notificación cuando un plato esté listo en cocina.

- Como mesera, quiero generar la cuenta con un toque y poder dividirla entre comensales.

- Como mesera, quiero poder cobrar aunque no haya internet para no interrumpir el servicio.

## Cocinero

- Como cocinero, quiero ver las comandas en una pantalla grande sin tener que leer papel.

- Como cocinero, quiero ver los modificadores de cada plato claramente (sin sal, término de cocción).

- Como cocinero, quiero marcar cada plato como listo cuando lo termino para que la mesera sepa.

- Como cocinero, quiero ver una alerta cuando un plato lleva demasiado tiempo sin ser atendido.

## Administrador / Dueño

- Como administrador, quiero ver las ventas del día en tiempo real desde mi teléfono.

- Como administrador, quiero ver el ITBIS cobrado para facilitar la declaración 607.

- Como administrador, quiero anular órdenes o e-CF cuando ocurre un error.

- Como administrador, quiero ver qué productos se vendieron menos para ajustar el menú.

- Como administrador, quiero abrir y cerrar la caja con un arqueo diario.

- Como administrador, quiero gestionar el menú — agregar platos, cambiar precios, desactivar lo que no hay.

# 8. Diferenciadores de Mercado

Características que distinguen este POS de soluciones genéricas disponibles en el mercado dominicano:

| Diferenciador | Descripción |
| --- | --- |
| Offline nativo | Funciona sin internet — órdenes en IndexedDB, cocina en LAN local. Crítico para Samaná y toda LATAM. |
| e-CF por WhatsApp | Comprobante fiscal enviado al cliente en segundos vía WhatsApp. Sin papel, sin impresora que se trabe. |
| Menú QR por mesa | Cliente escanea QR en la mesa, ve el menú con fotos. Ideal para turistas en Samaná. |
| Alerta de cocina | Sistema alerta si un plato lleva +15 min sin preparar. Reduce conflictos y mejora servicio. |
| División de cuenta | Divide automáticamente la cuenta entre comensales. Diferenciador frecuente en grupos turísticos. |
| Dashboard móvil | Dueños ven ventas en tiempo real desde su teléfono, sin estar físicamente en el local. |
| Multi-restaurante | Arquitectura multitenant desde el inicio. Permite escalar a otros restaurantes sin refactorización. |
| Propina sugerida | Sistema sugiere 10%, 15%, 18% automáticamente al cobrar. Aumenta ingresos del personal. |

# 9. Fases del Proyecto y Estimación

| Fase | Duración est. | Entregables | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 2–3 semanas | Auth/roles, menú, gestión de mesas y órdenes básicas | CRÍTICA |
| Fase 2 | 2 semanas | Pantalla de cocina (WebSocket), notificaciones en tiempo real | ALTA |
| Fase 3 | 2 semanas | Cobro, métodos de pago, cálculo ITBIS, caja | CRÍTICA |
| Fase 4 | 1–2 semanas | Integración e-CF (Alanube/ef2), cola offline Celery | CRÍTICA |
| Fase 5 | 1 semana | WhatsApp e-CF (Twilio), impresión térmica ESC/POS | ALTA |
| Fase 6 | 1 semana | Dashboard dueños, reportes, ITBIS 607 | MEDIA |
| Fase 7 | 1 semana | PWA offline, IndexedDB, Service Worker | ALTA |
| Fase 8 | 1 semana | QR menú digital, diferenciadores, pulido UI | MEDIA |
| Testing | 1 semana | Pruebas con el cliente, correcciones, deploy producción | CRÍTICA |

### Estimación total

- Duración estimada: 12–14 semanas (3 a 3.5 meses)

- Trabajo: desarrollo individual con apoyo de IA

- Modalidad recomendada: pago por fases — 50% inicio, 25% fase 4, 25% entrega final

### Costos operativos mensuales del sistema (para el cliente)

- BaaS e-CF (Alanube/ef2): RD$3–8 por comprobante emitido

- Twilio WhatsApp: aprox. US$0.005 por mensaje

- VPS hosting: US$10–20/mes según tráfico

- Dominio y SSL: US$15/año

# 10. Requisitos Fiscales — DGII

## Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF)

- Ley 32-23 — obligatorio para todos los contribuyentes. Plazo para pymes: mayo 2026 (ya vencido).

- Tipo 01 — Factura con valor fiscal (cliente con RNC, deducible)

- Tipo 02 — Factura consumidor final (sin RNC, mayoría de transacciones del restaurante)

- Tipo 04 — Nota de crédito (anulaciones y devoluciones)

## Integración vía BaaS

Se utilizará un proveedor autorizado (Alanube o ef2) que actúa como intermediario entre el sistema y la DGII. Esto elimina la necesidad de gestionar certificados digitales propios y pasar el proceso de homologación ante el ITLA.

- Tu sistema → POST JSON → BaaS → firma XML → DGII → e-NCF aprobado → PDF + QR

- Tiempo de respuesta estimado: 2–5 segundos con conexión estable

- Modo fallback: e-CF queda en cola Celery, se procesa automáticamente al recuperar internet

## Formularios automáticos

- 607 (Ventas) — generado automáticamente desde las ventas del mes

- Los reportes del sistema exportan directamente el formato requerido

## Resguardo obligatorio

- La Ley 32-23 exige conservar los documentos electrónicos por mínimo 10 años

- PostgreSQL en VPS con backups automáticos diarios cubre este requisito

# 11. Arquitectura Técnica

## Capa de Frontend — React PWA

- React + Vite — build rápido, hot reload en desarrollo

- Progressive Web App — instalable en tablet como app nativa

- Service Worker — cachea assets y permite uso offline

- IndexedDB — almacena órdenes pendientes de sincronización

- WebSocket client — recibe actualizaciones de cocina en tiempo real

- Responsive — optimizado para tablet 10" (pantalla principal de meseras)

## Capa de Backend — Django

- Django REST Framework — APIs REST para todas las operaciones

- Django Channels — WebSocket para cocina y actualizaciones de mesas

- Redis — broker de Channels y caché de sesiones

- Celery — tareas asíncronas: e-CF pendientes, WhatsApp, reportes nocturnos

- Celery Beat — tarea cada 5 minutos para procesar e-CF en cola

## Base de datos — PostgreSQL

- Multitenant con tenant_id en todas las tablas — permite escalar a más restaurantes

- JSONField para modificadores de ítems y respuestas del BaaS

- Índices en: table.status, order.status, ecf.status, ecf.ecf_number

- Backups automáticos diarios — resguardo 10 años DGII

## Infraestructura — Docker + VPS

- Docker Compose: Django, PostgreSQL, Redis, Celery, Nginx

- Nginx — proxy reverso, SSL termination

- Mismo patrón de deploy de Auron Suite — conocido por el desarrollador

## Seguridad

- JWT con refresh tokens para autenticación

- Permisos por rol en cada endpoint (Django DRF permissions)

- HTTPS obligatorio — requerido por DGII para e-CF

- API keys del BaaS en variables de entorno, nunca en código